ФОРМА 26 (КР)

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

на выдачу согласования проекта производства работ (ППР) на капитальный ремонт инженерных коммуникаций

(Письмо-заявка оформляется на фирменном бланке Заявителя)

Генеральному директору

АО «Москоллектор»

Д.В. Потапову

О выдаче согласования ППР на капитальный ремонт инженерных коммуникаций

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

Прошу согласовать проект производства работ на капитальный ремонт инженерных коммуникаций:

| № | Наименование коллектора | Местоположение |  | Марка / диаметр | Номер (если связь и оптика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПК | Полка/место (если кабельные линии) |  |  |

(укажите вид инженерных коммуникаций)

проложенных согласно Договора___________ от «____»______________ 20__ г.

Приложение:

1. ППР - в 3 (трех) экземплярах.

2. Акт обследования коммуникации с указанием дефектов.

3. Договор подряда с владельцем коммуникаций (для подрядных организаций).

##### ___________________________	         _____________       ___________________

(Должность Руководителя организации)                                   (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Исполнитель ____________________

Контактный телефон _____________

ФОРМА 26 (КР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму-заявке на выдачу согласования проекта производства работ (ППР)

на капитальный ремонт кабельных линий

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

В проекте производства работ при выполнении капитального ремонта инженерных коммуникаций потребителей услуг АО «Москоллектор» необходимо указать:

1.  	Наименование коллектора.

2. 	Местоположение инженерной коммуникации (ПК в коллекторе, полка/место).

3. 	Характеристика коммуникации, которая подлежит ремонту (протяженность, материал (марка, номер), диаметр (при ремонте трубопровода), а также характеристика коммуникации после ремонта.

4. 	Способ подачи материалов в коллектор (при ремонте трубопровода).

5. 	Способ водоудаления из трубопроводов (при ремонте трубопровода).

6. 	Предусмотреть мероприятия по защите других инженерных коммуникаций в коллекторе и оборудования коллектора.

7. 	Способ подключения электрооборудования (вне границ балансовой принадлежности АО «Москоллектор»).

8. 	При необходимости предусмотреть работы по установке муфт.

9. 	Место складирования демонтируемого участка коммуникации.

10. 	Указать место выноса коммуникаций из коллектора.

11. 	Указать, какое оборудование и инструмент применяется при ремонте коммуникаций.

12. 	График производства работ.

13. 	Мероприятия по охране труда.

##### ___________________________	         _____________       ___________________

(Должность Руководителя организации)                                   (подпись)                                        (Ф.И.О.)